S229下穿盐洛高速段监理(二次)

招 标 文 件

招 标 人：宿州交通文化旅游投资集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构：安徽屹华公路工程有限公司    （盖单位章）

2022年10月

##### 说  明

一、本招标文件是根据交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018 年版）（以下简称《公路工程标准招标文件》）和相关法律、法规、规章和政策性文件，并结合本项目的招标特点和管理需要编制而成。

二、本项目招标文件是由《公路工程标准施工监理招标文件》（2018 年版）以及本项目招标专用文件共同组成。本招标文件引用了《公路工程标准招标文件》中的“投标人须知”正文、“评标办法”正文，并对“投标人须知前附表”、“评标办法前附表”、“专用合同条款”、“委托人要求”、“投标文件格式”的内容进行了相应补充、细化约定，投标人应结合阅读。

三、本招标文件中凡涉及国家法律法规、技术标准及规范、安徽省相关规定等内容，均以最新文件为准。

四、招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件， 其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

五、招标文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。

六、自报名投标之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效， 并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由投标人负责。

九、招标人对招标文件内容有最终解释权。

#### 目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	8

第三章评标办法	42

第四章合同条款及格式	53

第五章委托人要求	76

第六章图纸和资料	83

第七章投标文件格式…………………………………………………84

第	一	卷

第一章招标公告

第一章	招标公告

S229下穿盐洛高速段监理(二次)招标公告

1.	招标条件

本招标项目S229下穿盐洛高速段已由宿州市发展和改革委员会以宿发改审批[2022]42号文批准建设，项目业主为宿州交通文化旅游投资集团有限公司 ，建设资金来自上级补助及自筹资金，招标人为宿州交通文化旅游投资集团有限公司 项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2.	项目概况与招标范围

2.1	工程名称：S229下穿盐洛高速段监理(二次)；

2.2	招标类别：服务

2.3项目地点：安徽省宿州市

2.4招标人：宿州交通文化旅游投资集团有限公司

2.5项目概况：S229下穿盐洛高速段项目建设里程0.8KM，里程范围K0+800～K1+600，按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80km/h，主要包含路基、路面、交通工程、涵洞等，工程总造价约2572万元，计划工期为360天。具体内容详见工程量清单和施工图纸。

2.6	招标范围：本次监理工程主要范围为上述工程施工准备期、施工期、验收与缺陷责任期的全过程监理，包含对工程施工的质量、进度、造价、信息、环保、安全和文明进行管理控制；设置总监理工程师办公室，总监理工程师办公室设立工地试验室，工地试验室相应的检查项目和抽检频率：严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，沥青、水泥、钢筋等检测项目允许委托具有相应资质的第三方检测机构检验。对建设合同的履行进行监督（以委托人的授权为准）；组织工程验收。工程施工监理具体内容详见施工设计图内容和有关说明，本工程施工图纸请投标人自行联系招标人或代理机构查阅。

2.7监理服务期限：自合同签订之日起至工程缺陷责任期满为止，服务开始时间以业主通知为准。

3.	投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质及业绩要求，并在人员等方面具有相应的施工监理能力，具体要求如下：

3.1.1	投标人须具备以下资质条件：

（1）具有独立法人营业资格；

（2）具有交通运输部颁发的公路工程监理甲级资质。

（3）投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.1.2业绩要求：自2017年1月1日起至今（以交工日期为准）独立承担过至少一项一级公路及以上新建或改扩建公路工程监理业绩。；

3.1.3 主要人员最低要求：

总监理工程师：具备交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格证书并具备高级及以上工程师职称（交通土建类）。拟派总监理工程师须是本单位正式员工，须提供社保主管部门出具的投标企业为其连续缴纳满6个月（以投标截止时间往前追溯）的社保证明材料（社保证明材料须具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。若投标人所在地市社保查询政策不支持，除提供当地政策规定的社保查询最大年月往前追溯连续缴纳满6个月的社保证明外，须在投标文件中附有：①相应政策文件截图及网站链接；②投标人与该员工的劳动合同。以上材料内容必须齐全，否则不予认可。无在岗项目（目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

3.1.4其他主要监理人员要求：详见招标文件投标人须知前附表附录 5 。

3.1.4	信誉最低要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

（6）没有被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资黑名单。

（7）近三年内（2019 年 1 月 1 日至今）投标人、投标人法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为。

（8）交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路监理企业信用评价等级为 C 级或 D 级的投标人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为 C 级或 D 级的投标人也不得参与本次投标。

（9）没有法律法规规定的其他情形。

注：无行贿犯罪行为等信誉要求需提供投标人信誉情况表，另提供投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件、投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

3.2本次招标不接受联合体投标

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4.	发布媒介及报名方式

4.1本公告发布在宿州交通文化旅游投资集团有限公司及安徽省招标投标信息网站；

4.2报名时间：2022年10月9日-2022年10月28日，每日上午8:30至12:00时，下午15:00至17:00时（北京时间）（周六、周日及法定节假日除外）。

4.3报名资料：

（1）企业工商营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

（3）投标企业联系人、联系电话；

4.4报名方式：投标人将其完整报名资料扫描后压缩打包发送至邮箱3411074771@qq.com，并在报名时间内电话告知代理公司工作人员接收。联系人：钟 工，电话：15955762770；（如未报名 ，开标现场将拒收其投标文件）

5. 招标文件领取方式

5.1领取方式：投标人自行登录发布网站下载招标文件。

5.2递交投标文件截止时间： 2022年10月31日15时00分

5.3投标文件售价：/元。

5.4投标保证金：10000元

投标保证金提交形式：投标人基本账户转账。

帐户名称: 安徽屹华公路工程有限公司

开户行：中国银行宿州开发区支行

账  号：175238845771

（1）投标人须从其基本账户银行转账的方式提交投标保证金（转账时备注“企业全称+保证金”），并确保在2022年10月28日12时00分前到账。

（2）投标文件中须附有保证金银行转账凭证复印件并加盖单位公章。

（3）在招标文件约定投标保证金到账截止时间前，未按上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标，造成的后果，由投标人自行承担。以银行到账时间为准。

（4）未中标企业的保证金待确定中选人后三个工作日内，提供“退还保证金申请单”（见招标文件格式附件）后按原渠道退还其投标保证金；中标企业保证金待合同签订后7日内将合同原件及履约保证金转账凭证提供给招标人后退还其投标保证金。

6. 投标文件递交截止时间及地点

投标文件递交截止时间：2022年10月31日15：00；地点：宿州交通文化旅游投资集团有限公司, 宿州市磬云南路与鞋城七路交叉口质检中心8楼826.

7.其他相关说明

7.1中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费， 招标代理服务费：10000元整（包含专家评审费）。

7.2现场递交投标文件时，需同时递交法人证明或法人授权委托书，并提供身份证原件查验

7.3招标人不统一组织投标人对项目现场及周围进行踏勘与测量，投标人自行踏勘与测量现场时发生的所有费用由投标人自理。

7.4特别注意：请参与本项目招投标的人员按宿州市最新疫情防控要求，所有人员开标现场实行 (行程码、健康码和疫苗接种情况及48小时核酸阴性报告)联查，在体温正常，规范佩戴口罩的情况下方可进入。近14天有疫情发生地及中高风险地区旅居史，以及有发热、健康码呈红(黄)色、行程码有中高风险旅居史等3类人员，禁止进入开标现场。

8. 联系方式如有任何疑问或需澄清者，请与以下人员联系：

招标人：宿州交通文化旅游投资集团有限公司

地  址：安徽省宿州市磬云南路与鞋城七路交叉口质检中心8楼

联系人：孙 工

电  话：0557-2399983

电子邮件： /

招标代理机构：安徽屹华公路工程有限公司

地  址：安徽省宿州市道东南货厂路8号

联系人：钟工

电  话：15955762770

电子邮件：3411074771@qq.com

2022 年10月9日

第二章	投标人须知

说 明 ：

“投标人须知前附表”是招标人根据招标项目具体特点和实际需要进行的补充和细化，“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表” 内容，具有同等效力。

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：宿州交通文化旅游投资集团有限公司 地址：安徽省宿州市磬云南路与鞋城七路交叉口质检中心8楼 联系人：孙工 电话：：0557-2399983 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：安徽屹华公路工程有限公司 地 址：安徽省宿州市道东南货厂路8号 项目负责人：钟诚 电 话：15955762770 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | S229下穿盐洛高速段监理(二次) |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 宿州市境内 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 见“招标公告” |
| 1.1.7 | 招标项目施工预计开工日期和建设周期 | 计划服务开始日期以合同规定为准，建设周期360日历天。 |
| 1.1.8 | 工程概算投资额 | 25724876.00元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 上级补助及自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 总监理工程师办公室，总监理工程师办公室设立工地试验室，工地试验室相应的检查项目和抽检频率：严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，沥青、水泥、钢筋等检测项目允许委托具有相应资质的第三方检测机构检验。 □驻地监理工程师办公室 □其他： |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 自合同签订之日起至工程缺陷责任期满为止，服务开始时间以业主通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全生产责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录 1 业绩要求：见附录 2 信誉要求：见附录 3 主要人员资格：见附录 4 其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 本次招标不接受交通运输部或安徽省交通运输厅公布的最新年度公路监理企业信用评价等级为 C 级或 D 级的投标人投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅公布的最新年度公路监理企业信用评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为 C 级或 D 级的投标人也不得参与本次投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发布的有关本次招标的补遗书（澄清与修改）等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 各投标人如有疑问请于投标截止前10天 将 疑 问 以 邮 件 方 式 发 至3411074771 @qq.com 邮箱（word 文档及加盖公章的扫描件）同时电话告知。招标代理在收到异议之日起3 日内作出答复。联系人： 钟工，15955762770。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过宿州交通文化旅游投资集团有限公司及安徽省招标投标信息网站发出，投标人应自行关注。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人应关注招标公告载明的网站，及时关注招标文件澄清。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过宿州交通文化旅游投资集团有限公司及安徽省招标投标信息网站发出，投标人应自行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在宿州交通文化旅游投资集团有限公司及安徽省招标投标信息网站自行查询。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 投标文件要求按规定格式和内容填报并胶装，投标文件一式叁份，其中正本一份、副本两份，在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准。并提供投标文件电子版U盘单独封装（不按要求提交电子版投标文件视为无效标）。 所有投标件应密封完好（密封方式不限，投标单位可对技术建议书单独封装），投标文件每一页须加盖单位公章，封口密封条处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应标明： （1）投标项目名称： ； （2）投标人名称： ； （3）“在2022年 月 日北京时间 前不得拆封”字样。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算，并执行国家最新税率标准。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 □单价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：55万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 □有 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 要求 投标保证金：10000元。 保证金提交形式：投标人基本账户转账。 帐户名称:安徽屹华公路工程有限公司 开户行：中国银行宿州开发区支行 账 号：175238845771 （1）投标人必须从其基本账户银行转账的方式提交投标保证金（转账时备注项目名称+投标单位名称），并确保在2022年10月28日12时00分前到账。 （2）投标保证金银行转账凭证，须在递交投标文件时一同提交，并在交款凭证上注明“项目名称投标保证金”，另外将投标保证金转账凭证复印件加盖单位公章附在投标文件中。 （3）在投标文件约定投标保证金到账截止时间前，未按上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标，造成的后果，由投标自行承担。以银行到账时间为准。 （4）未中标企业的保证金待确定中标人后三个工作日内，提供退还保证金申请（申请格式详见投标文件格式），按原渠道自动退还其投标保证金；中标企业保证金待合同签订后7日内将合同原件及履约保证金转账凭证提供给招标代理公司后退还其投标保证金。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则要求 | 按相关规定执行。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017 年 1 月 1 日至投标截止时间 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件的编制 | 投标格式详见招标文件，投标人需编制纸质投标文件现场递交 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件本数：叁份（一正两副 ） 是否要求递交电子版投标文件：是（电子版U盘，加盖公章扫描件） 其他要求：无 |
| 3.7.5 | 装订的其它要求 | 无 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标记 | 所有投标件应密封完好（密封方式不限，投标单位可对技术建议书单独封装），封口密封条处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应标明： （1）投标项目名称： ； （2）投标人名称： ； （3）“在2022年 月 日北京时间 前不得拆封”字样。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 现场递交 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件递交截止时间：2022年10月31日15：00； 地点：宿州交通文化旅游投资集团有限公司, 宿州市磬云南路与鞋城七路交叉口质检中心8楼826. |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； （3）核验投标保证金及保函缴纳情况； （4）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标、唱标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案； （6）开标结束，进入评审阶段。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成3人 ， |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 6.3.3 | 投标文件的澄清和说明 | 在评标过程中，评标委员会将以询标函形式要求投标人对投标文件的相关内容进行澄清或说明，投标人应在投标现场密切关注相关信息并及时书面回复，直至评审结束。投标人未在规定的时间内进行澄清或说明，视为默认投标人评标委员会的评审意见。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司及安徽省招标投标信息网站 期限：3个工作日 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司及安徽省招标投标信息网站 期限：3个工作日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约担保金额：合同价款的 10％，安徽省公路水运工程信用评价等级近三年均为AA的企业，履约保证金为2%；最近年度安徽省公路水运工程信用评价等级为AA的企业，履约保证金为3%。。 履约担保形式：电汇、转账、保函、保证保险。 履约担保递交时间：自中标通知书发出之日起 7日内 履约担保退还时间：交工验收合格后一次性返还（ 无息） □不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 宿州市交通运输局综合规划科 联系电话：0557-3926065 地址：宿州市宿怀南路565号 |
| 9 | 是否采用电子招标投标方式 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1.1 | 图纸获取说明 | 本项目的相关图纸等相关资料通过联系招标代理机构获取。 |
| 10.1.2 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费， 招标代理服务费：10000元整（包含专家评审费） |
| 10.1.3 | 签章 | 第七章“投标文件格式”中要求加盖单位印章和（或）签名章的地方，投标人均应使用本单位公章加盖和（或）法定代表人的个人印章或签名章。 |
| 10.1.4 | 异议 | 对评标结果的异议：招标投标各相关方对评标结果有异议，应在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 （1）书面异议材料应当包括以下内容： ①提出异议的投标人的名称、地址及有效联系方式； ②异议对象的投标人的名称； ③异议事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议的投标人是法人的，异议材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明 联系方式；其他组织或者自然人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （2） 有下列情形的异议材料不予受理： ①书面异议材料不完整的； ②异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他投标人的投标文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 （3） 对于虚假、恶意异议：提出异议的投标人不得以异议为名进行虚假、恶意异议，干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标人将会同招标代理机构将报请行政监管部门和招投标主管部门进行严肃处理 |
| 10.1.5 | 解释权 | 1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

附录1	资格审查条件（资质最低要求）

监理企业资质等级要求

（1）具有独立法人营业资格； （2）具有交通运输部颁发的公路工程监理甲级资质。 （3）投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 注： 1、投标文件中须提供营业执照、资质证书。（证书扫描件） 2、企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更等关键页在内，并逐页加盖投标人电子章。 3、提供“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程监理资质企业名录中的网站截图。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

类似业绩要求

自2017年1月1日起至今（以交工日期为准）独立承担过至少一项一级公路及以上新建或改扩建公路工程监理业绩。 注： 1、业绩证明材料中应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询的，应附在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径，以及中标通知书、合同、交工验收报告扫描件。 2、如投标人未提供相关项目网页截图或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 （2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 （3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 （4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 （5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 （6）没有被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资黑名单。 （7）近三年内（2019 年 1 月 1 日至今）投标人、投标人法定代表人、拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为。 （8）交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路监理企业信用评价等级为 C 级或 D 级的投标人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为 C 级或 D 级的投标人也不得参与本次投标。 （9）没有法律法规规定的其他情形。 注：情形（1）、（2）、（3）、（6）、（7）由投标人自行承诺，承诺书格式自拟。情形（4）、（5）、（8）要求提供相关资料，以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”网站及单位信用评价等级截图及可查询的网址查询结果为准，提供相关承诺书、网站查询截图。

附录4	资格审查条件（总监最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目总监 | 1人 | 具备交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格证书并具备高级及以上工程师职称（交通土建类） |
| 注：1.项目总监须是本单位正式员工，须提供社保主管部门出具的投标企业为其连续缴纳满6个月（以投标截止时间往前追溯）的社保证明材料（社保证明材料须具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。 若投标人所在地市社保查询政策不支持，除提供当地政策规定的社保查询最大年月往前追溯连续缴纳满6个月的社保证明外，须在投标文件中附有：①相应政策文件截图及网站链接；②投标人与该员工的劳动合同。以上材料内容必须齐全，否则不予认可。 2、投标人出具总监无在岗承诺书，格式自拟； 3、要求的“交通土建类”专业是指职称证上的专业为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通运输、交通工程、隧道工程等公路工程类专业。 |  |  |

附录5	资格预审条件（其他主要监理人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 道路专业监 理工程师 | 1 | 具备交通运输部门颁发的公路工程监理工程师资格证书 |
| 安全、环保专业监理工程师 | 1 | 具备交通运输部门颁发的公路工程监理工程师资格证书且取得安全、环保培训合格证书 |
| 试验检验专业监理工程师 | 1 | 具备交通运输部门颁发的公路工程监理工程师资格证书，持有交通运输部颁发的试验检测工程师资格证 |
| 试验检测员（助理试验检测工程师） | 1 | 交通土建类相关专业毕业 2 年及以上，持有公路工程试验检测工程师（试验检测师）（公路或桥梁） 或公路工程助理试验检测工程师（道路或桥梁隧道工程）证书。 |
| 注：1.以上人员须是本单位正式员工，须提供社保主管部门出具的投标企业为其连续缴纳满6个月（以投标截止时间往前追溯）的社保证明材料（社保证明材料须具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。 若投标人所在地市社保查询政策不支持，除提供当地政策规定的社保查询最大年月往前追溯连续缴纳满6个月的社保证明外，须在投标文件中附有：①相应政策文件截图及网站链接；②投标人与该员工的劳动合同。以上材料内容必须齐全，否则不予认可 3、要求的“交通土建类”专业是指职称证上的专业为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通运输、交通工程、隧道工程等公路工程类专业。 公路桥梁相关专业包括：公路与桥梁工程、桥梁工程、道路与桥梁工程、市政道桥等专业职称。 4、表中所列监理人员配额为最低限度； |  |  |

1.总则

1.1	项目概况

1.1.1	根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工监理进行招标。

1.1.2	本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3	本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4	本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5	本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6	本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7	招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8	建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2	招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1	资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2	资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3	招标范围、施工监理服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1	招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2	本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3	本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4	本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4	投标人资格要求

1.4.1	投标人应具备承担本标段施工监理的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）总监理工程师或副总监理工程师资格：见投标人须知前附表

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2	投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3	投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代埋机构存在控股或参股关系；

（9）与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4	投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人、法定代表人、拟委任的总监理工程师或副总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5	投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和公路工程资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5	费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6	保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密， 否则应承担相应的法律责任。

1.7	语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8	计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9	踏勘现场

1.9.1	第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2	投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3	除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4	招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10	投标预备会

1.10.1	第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2	投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3	投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11	分包

详见投标人须知前附表。

1.12	响应和偏差

1.12.1	投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2	投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3	投标文件中的下列偏差为细微偏差:

（1）在按照第二章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4	评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5	投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

2.	招标文件

2.1	招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）图纸和资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2	招标文件的澄清

2.2.1	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2	招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3	招标文件澄清发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4	除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3	招标文件的修改

2.3.1	招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。

2.3.2	招标文件修改发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4	招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.	投标文件

3.1	投标文件的组成

3.1.1

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）技术建议书；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

（7）监理服务费用清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2	投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的， 投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3	投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2	投标报价

3.2.1	投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理服务费用清单相应表格。

3.2.2	投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的施工监理工作内容和计划工作量，自行测算监理服务费用。投标报价应涵盖投标人完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段监理工作所需的全部费用。投标人应按照“投标文件格式”中“监理服务费用清单”的要求填报监理服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时委托人将不予支付,并认为该部分费用已包含在报价中。

3.2.3	本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4	招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5	投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3	投标有效期

3.3.1	除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2	在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3	出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4	投标保证金

3.4.1	投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2	投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3	招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不于退还投标保证金的情形。

3.5	资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1	“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本， 下同）、监理资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工监理资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、监理资质证书副本、基本账户开 户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加 盖投标人单位章。

《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银〔2019〕41 号），对于

不再核发基本账户开户许可证地区的投标人可不提供基本账户开户许可证，但应提供当地人民银行分支机构的备案材料并逐页加盖投标人单位公章，备案材料中应真实的反映投标人基本账户信息（包括账户名称、账号、开户行名称等）。

3.5.2	“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息

管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询， 但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实 投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.3	“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的总监理工程师或副总监理工程师均无行贿犯罪行为承诺函。

3.5.4	“拟委任的总监理工程师或副总监理工程师资历表”应附总监理工程师或副总监理工程师的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程监理工程师证书等）的复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的总监理工程师或副总监理工程师的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的总监理工程师或副总监理工程师参加社保的有效证明材料复印件。“拟委任的总监理工程师或副总监理工程师资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明总监理工程师或副总监理工程师具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统” 中查询的,应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件(总监理工程师或副总监理工程师最低要求)，则该业绩不予认定。如总监理工程师或副总监理工程师目前仍在其他项目上任职，则投标人应以书面方式承诺拟委任的总监理工程师或副总监理工程师能够按照合同条款要求进场履约。

3.5.5	“拟委任的其他主要监理人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 5 规定的其他主要监理人员的相关信息。“拟委任的其他主要监理人员资历表”(如有)中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如公路工程监理工程师证书等）的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人 所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.6	投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7	除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的总监理工程师或副总监理工程师不允许更换。

3.5.8	投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性，完整性和准确性负责。

3.5.9	招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6	备选投标方案

3.6.1	除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2	允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3	投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7	投标文件的编制

3.7.1	投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。

3.7.2	投标文件应对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委任人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3	投标文件的制作应满足以下规定：

(1)投标文件中的已标价监理服务费用清单数据文件应与招标人提供的清单数据文件格式一致。

(2)第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和(或)签字的地方，投标人均应使用单位公章加盖印章和(或)法定代表人的个人印章或签名章。

4.投标

4.1	投标文件的加密

4.2	投标文件的递交

4.3.1	投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，将投标文件送达指定地点。投标人应充分考虑送达文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成送达的，视为逾期送达， 招标人将拒绝接收。

4.3.2	根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.3	投标文件的修改与撤回

4.3.1	在本章第 4.3.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3	投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1	开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标。

5.2	开标程序

5.2.1	主持人按下列程序对投标文件进行开标： 详见投标人须知前附表。

5.2.4	在投标文件报价函初步评审后，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的项目名称与投标文件封套上标记的项目名称不一致。

如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5	在投标文件开标过程中，若招标人宜读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录， 有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1	评标委员会

6.1.1	评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2	评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3	评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2	评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3	评标

6.3.1	评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2	评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待恢复正常之后，应重新组织评审。

7.合同授予

7.1	中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候洗人，公示期不得少干 3 日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对施工监理质量要求、安全目标和施工监理服务期限的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的总监理工程师或副总监理工程师姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2	评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在 中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前， 将暂停招标投标活动。

7.3	中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4	定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5	中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6	中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7	履约保证金

7.7.1	在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。 采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2	中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8	签订合同

7.8.1	招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2	发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。招标人不得以压低施工监理费、增加工作量、缩短施工监理服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.8.3	签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开

标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4	联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5	招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1	对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2	对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3	对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守,影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5	投诉

8.5.1	投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的， 可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2	投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1 投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容: 见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：         年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 | 服务期限（日历天） | 投标代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：询标函

询标函

项目名称：

招标编号：评标时间：年月日

询标内容：

投标人解答并签字： 单位名称： 法人代表人或授权代表签字： 身份证号码：

评标委员会意见：

全体评委签字：

监督员签字：

注：投标人应在接到询标通知 15 分钟内回复。

附件三：中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于(投标日期)所递交的项目标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 	           元。

服务期限： 	。

质量要求： 	。

安全目标： 	。

总监理工程师（或副总监理工程师）： 	(姓名)。

请你方在接到本通知书后的日内到(指定地点)与我方签订施工监理合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：	(盖单位章)

年	月	日

第三章	评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）商务和技术得分较高的投标人优先； |  |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 商务及技术文件评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； （2）投标文件上法定代表人签名章、投标人的单位印章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金 （4）投标人未以联合体形式投标 （5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名或签章。 （6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或签章。 （7）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件。 （8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （11）报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； （12）投标人的报价大写金额能够确定具体数值且未超过招标文件设定的最高投标限价。 （13）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价 （14）投标文件未附有招标人不能接受的条件 （15）未被评标委员会认定以低于成本价竞标。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书和基本账 户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的主要人员资格、在岗情况符合招标文件规定； （6）投标人的其他要求符合招标文件规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规 定的任何一种情形； |  |  |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成总分（100分） | 评分分值构成： 技术建议书：35分 履约信誉：10 分 主要人员∶20分 业绩∶25分 评标价得分：10分 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算∶ 评标基准价C值的确定： A值为最高投标限价：大于A值的投标报价按无效标处理。 C值为≥A值80%的各投标企业有效报价的算术平均值 1、投标报价的投标人家数M≤5时，取所有有效投标报价的平均值为C值；2、投标报价的投标人家数M＞5时，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，取其余有效报价平均值为C值），小于80%的投标报价不参与C值的计算，若该项目所有有效投标报价均小于A值的80%，则C值为A值80%（C=A*80%）。 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）/评标基准价 偏差率保留_2 位小数 |  |  |  |  |
| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 履约信誉 （10分） |  | 信用评价（10分） | 投标人近三个年度（自2019年度至2021年度）在安徽省公路工程监理企业信用评价中连续获得AA级评价的得10分。连续获得A级及以上，其中任意一年评价等级为A级的得5分，其余情况不得分。 注: 1、公路工程监理企业信用等级评价中评价等级确认方式如下（排序在前的优先）： a.在安徽省公路建设市场信用信息管理系统发布的当年信用评价等级； b.在安徽省公路建设市场信用信息管理系统中无当年评价等级的，采用全国公路建设市场信用信息管理系统中发布的该年份的评价等级； 2、投标文件中须提供信用信息评价系统查询截图及可查询的网址，否则不予认可。 根据上述信用评价认定原则提供完整有效的网页查询结果截图。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 技术建议书（35分） |  | 监理大纲和措施（10分） | 内容完整、机构设置合适、监理工作程序可行，得 6分；在工程质量、进度、安全、环保监理等方面提出符合工程特点的措施，加 0～4 分 |  |  |
|  |  |  | 本工程监理工作的重点与难点分析（15分） | 有对本工程重点、难点分析内容，得 9分；能结合项目的具体情况有针对性进行重点及难点分析，并编制可行、详尽的实施方案，加 0～6 分 |  |  |
|  |  |  | 对本工程的建议（10分） | 有对本工程的建议内容，得 6 分；建议具有合理可行，能体现本项目工程特点，加 0～4 分 |  |  |
| 2.2.4（3） | 主要人员 （20分） |  | 项目总监能力 （20分） | 2017年1月1日以来，每担任过一项一级及以上公路的新建（或改扩建）工程施工项目的项目总监职位的得10分，满分20分； 注：1、业绩证明材料中应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询的，应附在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径，以及中标通知书、合同、交工验收报告扫描件； 2、以上材料如有缺失或关键字迹、印章模糊无法辨认将不予认可；联合体业绩不予认可，资审业绩不作为加分条件，可与项目负责人业绩为同一业绩。 |  |  |
| 2.2.4（4） | 企业业绩 （25分） |  | 投标人业绩（25分） | 2017年1月1日以来，投标人每承担过一项新建（或改扩建）公路工程监理业绩（一级及以上公路）得5分，满分25分； 注：1、业绩证明材料中应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询的，应附在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径，以及中标通知书、合同、交工验收报告扫描件； 2、以上材料如有缺失或关键字迹、印章模糊无法辨认将不予认可；联合体业绩不予认可，资审业绩不作为加分条件，可与项目负责人业绩为同一业绩。 |  |  |
| 2.2.4（5） | 评标价 |  | 10分 | 标价得分计算公式示例∶ （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=10一偏差率×100×1; （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×100×0.5。 其中F是评标价所占的权重分值， E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、 E2，但 E1应大于E2 |  |  |
| 需要补充的其他内容：无 |  |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。技术建议书得分一般不得低于其权重分值的 60%，且得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）履约信誉：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）业绩：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表

2.2.2 评标基准价计算

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）履约信誉：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）业绩：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算 出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得 分 B；

（3）按本章第 2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.4 商务报价文件初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.5 商务报价详细评审

3.5.1评标委员会按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。投标报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 3.6.2	评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件； c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定 的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章	合同条款及格式

第一节	通用合同条款

“通用合同条款”参照《公路工程标准施工监理招标文件》（2018 年版） 的“通用合同条款”

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的 当事人。

1.1.3  工程和监理

1.1.3.1  工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2  监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，

对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信 息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所 需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实 施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他 文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日 期。

1.1.4.3  监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款约定所做的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6  其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供 除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人

提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人提供的文件 按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监 理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知 任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管 监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7  联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8  转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 委托人要求

1.12.1   监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。

无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 天内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 委托人义务

2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

2.3 提供设备、设施

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在监理期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.6 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.7 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓 名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围 和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代 表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务， 导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3  委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表 代行其职责，并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

3.2.2  监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书 面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和（或）监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得委托人的批准。

4. 监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律 监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引

起的任何责任。

4.1.2 依法纳税 监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作 监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 天后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约 定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意， 不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人 同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人 员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据 三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、 组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作 需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容和提交时间等，在专用合同条款中约定。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始 监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出 开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.3 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名 等。

6.3.4 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业 印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光 盘和 U 盘分别贮存。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和 行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当按照有关规定在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，监理人应根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、 实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2 预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支 付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人 应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托 人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条 款的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监 理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人 应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托 人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3  委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资

料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可 避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2   如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告 及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11.  违约

11.1 监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人无法履行或停止履行合同；

（5）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2   监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.2 委托人违约

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期 限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人 应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担 违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12. 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商 解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节	专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工监理招标文件》

（2018 年版）的“公路工程专用合同条款”。

A.	公路工程专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1  合同

第 1.1.1.1 目细化为： 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、项目专用合同条款、公路工程专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理服务费用清单、 监理人有关人员和试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

第 1.1.1.5 目不适用。

第 1.1.1.8 目细化为： 监理服务费用清单：指监理人投标文件中的监理服务费用清单。 1.1.2  合同当事人和人员

本项补充第 1.1.2.7 目至第 1.1.2.9 目：

1.1.2.7 监理机构：指由监理人在项目现场设立的履行监理职责的组织，包括总监理工程师办公室（简称总监办）及驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。

1.1.2.8 行政管理部门：指交通运输主管部门或对本工程依法享有行政监督权限的其他政府部门。

1.1.2.9 第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包人）。

1.1.3  工程和监理

第 1.1.3.1 目细化为： 工程：指为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向委托人提供的物资和设备），具体情况在项目专用合同条款中指明。

第 1.1.3.2 目细化为：

监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对公路工程施工准备、施工、验收与缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.4 合同文件的优先顺序

本款细化为： 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。 合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供 本项细化为：

监理人应在合理的期限内按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，《公路工程施工监理规范》及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人提供的文件 本项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后 7天内，向监理人免费提供下述文件、资料：

（1）委托人与承包人签订的施工承包合同 1 份。

（2）委托人与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明 1 份。

（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明 1 套。

（4）合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程 1 套。

（5）其他相关资料。 由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.8 转让和分包

本款细化为：

1.8.1 除项目专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.8.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

1.10 知识产权

本款补充第 1.10.4 项：

1.10.4 除项目专用合同条款另有约定外，监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。

本条补充第 1.13 款：

1.13 避免利益冲突

未经委托人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的委托人利益相冲突的任何活动。

2. 委托人义务

本条补充第 2.7 款至第 2.10 款：

2.7  协助

委托人在工程所在地向监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同提供监理服务而导致的第三方收费（不含税金）。

2.8 授权通知

委托人必须将履行监理服务的监理人及委托人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

2.9 委托人指令的下达

委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。

2.10  保障

在监理人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

3.  委托人管理

3.3 决定或答复

第 3.3.2 项细化为： 委托人对监理人关于本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题提出的请示应及

时作出书面答复。除项目专用合同条款另有约定外，对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过 7 天，重大问题不得超过 28 天。逾期没有作出答复的，视为已获得委托人的批准。

4. 监理人义务

4.2 履约保证金

本款细化为：

4.2.1 履约保证金自合同生效之日起生效。在签发合同工程交工证书后，监理人应按委 托人要求的格式，以项目专用合同条款规定的额度向委托人提交缺陷责任期保函。委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 天内向监理人返还履约保证金。在签发工程缺陷责任终止证书后 14 天内，委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

4.2.2 如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划 相应金额的履约保证金或缺陷责任期保函，但不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

4.3 联合体

第 4.3.3 项细化为： 联合体牵头人负责与委托人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。委托人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

补充第 4.3.4 项：

4.3.4 未经委托人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

4.4 总监理工程师

第 4.4.1 项细化为：监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人，拟更换的总监理工程师资历应不低于原总监理工程师。总监理 工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.5 监理人员的管理

第 4.5.1 项、第 4.5.2 项细化为：

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人 员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应常驻现场并相对稳定。更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向 委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除项目专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、试验员、资料员等。

本条补充第 4.9 款：

4.9 党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或监理人为国有控股或参股企业的，监理人应按 规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，监理人应创造条件使党员能够参加 党组织生活并接受相应管理。

监理人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务 工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展 党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5. 监理要求

5.1 监理范围

第 5.1.3 项细化为： 阶段范围指公路工程建设程序中的施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在项目专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

本款细化为： 除项目专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程前期有关文件；

（4）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（5）本工程监理的委托合同及补充合同；

（6）委托人签订的施工承包合同；

（7）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（8）其他监理依据。

5.3 监理内容

本款细化为： 监理人应按照《公路工程施工监理规范》及相关法律、法规开展监理服务。委托人须依据《公路工程施工监理规范》要求对监理机构的设置方式进行选择，并在项目专用合同条款中予以约定。各阶段监理服务包括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在项目专用合同条款中对其进行调整。

5.3.1 在工程同时设置总监办和驻地办时，总监办的监理服务内容为：

（1）总监办工地试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（8）签发开工预付款支付证书；

（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

（11）主持召开监理交底会；

（12）主持召开第一次工地会议；

（13）签发合同工程开工令；

（14）审批重要工程材料及混合料配合比；

（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

（17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（18）组织编写监理月报；

（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

（21）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

（22）参加委托人组织的合同工程交工验收；

（23）编写监理工作报告，并提交委托人；

（24）签认交工结账证书；

（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程， 指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（28）签认最后支付证书；

（29）参加工程竣工验收；

（30）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.3.2 在工程同时设置总监办和驻地办时，驻地办的监理服务内容为：

（1）按项目专用合同条款的约定建立（或不建立）工地试验室，如需驻地办建立工地试验室，应配备现场抽查常用的试验检测设备，并在项目专用合同条款中明确检查项目和频率的要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）按规定程序初审本驻地监理标段承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、 应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）初审本驻地监理标段承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核 后予以批复；

（9）验收承包人测定的地面线；

（10）确认承包人提交的场地占用计划；

（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

（13）审批施工测量放线；

（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

（15）审查施工组织及人员配备；

（16）审查承包人进场的施工机械设备；

（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

（20）验收构配件或设备；

（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（22）对关键工序进行签认；

（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（27）编写本驻地监理标段的监理月报；

（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

（29）编制标段监理竣工文件；

（30）编写本驻地监理标段的监理工作报告；

（31）参加本驻地监理标段合同工程的交工验收；

（32）初审交工结账证书；

（33）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.3.3 在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办工地试验室，配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、 费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加委托人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交委托人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程， 指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收；

（47）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.4 监理文件要求

第 5.4.3 项细化为： 除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、

安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、 巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、 编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足《公路工程施工监理规范》的规定。

本条补充第 5.5 款至第 5.7 款：

5.5 监理服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的 组织机构并满足合同要求。委托人对监理人的机构设置要求在项目专用合同条款中约定。

5.6 监理服务目标

5.6.1 监理服务履约目标：除项目专用合同条款另有约定外，监理人提供的监理服务， 应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

5.6.2 对承包人履约管理的服务目标：在项目专用合同条款中约定。

5.7 委托人对监理人的授权

5.7.1 监理人根据监理合同提供监理服务时，在委托人授权权限范围内开展工作。授权 权限在项目专用合同条款中约定。

5.7.2 如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方 签订的工程合同文件，该合同文件应成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾， 则应编制补充说明文件一并列入监理合同。监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件提供监理服务；

（2）根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的 书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

第 6.1.1 项细化为：

符合项目专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始 监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期及监理人首批人员实际进 场日期起算，以时间在后者为准。

监理人应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程 的进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。

本条补充第 6.4 款：

6.4 监理工作的暂停与监理合同的解除

6.4.1 出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能 继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知委托人，并视情况采取相应措施：

（1）不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增 加的监理服务工作量或延长的服务期限，委托人应按合同条款约定进行调整。

（2）全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知委托人 28 天之后，有权单 方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，委托人应按合同条款约定 进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

（3）因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第 10 条规定的程序暂停监理服务或解除监理合同。

6.4.2 委托人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在 56 天 之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关 费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定 进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.3 监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，委托人

可书面要求监理人予以解释。若监理人在 28 天内未能根据本监理合同给予合理的答复，委

托人可在进一步发出书面通知 14 天后，单方面解除本监理合同，并视情况对监理人的全部 或部分履约保证金不予退还。

6.4.4  委托人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后 28 天，或根

据本合同第 6.4.1 项（1）目或第 6.4.2 项的约定，暂停监理服务已超过 6 个月，监理人可书

面要求委托人予以解释。若委托人在 28 天内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人

可在进一步发出书面通知 14 天后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。 因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及 时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.5 监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权利 和利益。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

第 7.1.2 项、第 7.1.3 项细化为：

7.1.2 监理人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理 措施，完善工程质量目标保障机制。

本工程施行质量责任终身制。监理人应当书面明确相应的总监理工程师和质量负责人。 监理人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责 任。

7.1.3 监理人对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序 和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程 质量标准。

本工程交工验收前，监理人应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证， 编制工程质量评定或者评估报告，并提交委托人。

本款补充第 7.1.4 项：

7.1.4 监理人应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，沥青、水泥、钢筋等检测项目允许委托具有相应资质的第三方检测机构检验。

监理人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

本条补充第 7.3 款：

7.3 人员和设备保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关 保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8. 合同变更

8.1 变更情形

第 8.1.1 项细化为： 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在项目专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理；

（5）监理服务的形式与内容发生变化；

（6）因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务；

（7）委托人提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标导致投入增加。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

第 9.1.1 项细化为： 本合同的报价方式在项目专用合同条款中约定。合同价格是监理人按照合同约定完成

施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。 监理服务费用包括以下组成部分：

（1）监理人员服务费；

（2）监理办公设施费；

（3）监理交通设施费；

（4）监理试验设施费；

（5）监理生活设施费；

（6）利润。 除利润外，以上各项费用应分别按施工期（涵盖施工准备阶段和施工阶段）和缺陷责任期两个阶段填报，其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服 务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施 工工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

监理人因完成本项目施工监理服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

除本合同第 8 条约定的变更情形和项目专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同 的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

除项目专用合同条款另有约定外，因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人已履行本合同规定义务的情况下，委托人不能以监理人提前完成监理为由而减少监理报酬。

9.2 预付款：无。

9.3 中期支付

本款细化为：

9.3.1 监理人应在各月末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写 的监理服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

（1）本月应向监理人支付的（结算的）监理服务费用；

（2）本月应支付的监理服务变更费用；

（3）本月应支付的预付款；

（4）根据合同规定，本月应结算的其他款项；

（5）本月应扣回的预付款；

（6）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。

9.3.2 委托人将在收到监理人提交的监理服务费付款申请单后 28 天内进行核实并予以 支付。除项目专用合同条款另有约定外，支付原则如下：

（1）施工期间的监理人员服务费根据各级监理人员的人月单价及本月实际完成的监理 服务时间计算并支付（各岗位监理人员的人月数以监理人记录并经委托人签字确认的监理 人员出勤情况为依据）。本项目各月累计支付的监理人员服务费总额不得超过监理人在监理服务费报价清单中填报的施工期监理人员服务费合计金额，超过部分委托人将不再予以支付。

（2）施工期间的监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费由监理人包干使用，上述四项设施费的报价总额按月度等额支付给监理人。监理人必须保证实际投入本项目的办公设施、交通设施、试验设施及生活设施能满足本招标文件的要求和实际工作的需要，且不低于监理人投标文件中所列设施，否则委托人将根据本合同第 11.1.2 项的规定从其报价总额中扣除违约赔偿金。

（3）缺陷责任期内的监理人员服务费、监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及 生活设施费将在本项目的缺陷责任期开始后，分四次等额支付给监理人。

（4）监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支 付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。

（5）根据合同条款第 8.2.2 项约定对监理人的奖励，委托人应于对监理人的当期支付 费用中一次性支付；

（6）根据合同条款第 11.1 款确定的监理人对委托人的违约赔偿金，由委托人从对监理 人的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时， 则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；

（7）根据通用合同条款第 11.2 款确定的委托人对监理人的赔偿金，应由委托人与监理 人协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。

9.3.3 委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.3.4 委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的书面支付申请 7 天内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

9.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和项目专用合 同条款的约定执行。

9.4 费用结算

本款细化为：

9.4.1 在施工阶段监理服务工作结束后 7 天内，监理人应将至交工证书申请之日前实际 发生的监理服务费用，扣减预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至委托人，委托 人应在收到该支付申请后 7 天内予以审批，在批复后 14 天内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时，应按合同条款第 4.2.1 项的约定向委托人提交缺陷责任期保函，委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 天内向监理人返还履约保证金。

9.4.2 在签发工程缺陷责任终止证书后 7 天内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的 监理服务费用和其他应由委托人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由委托人从监理人 扣回款项的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后 7 天内予以审批，在批复后 14 天内向监理人支付费用，同时委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

9.4.3 委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项， 按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.4.4  委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.5 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.5 项的约定执行。

本条补充第 9.5 款、第 9.6 款：

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额在项目专用合同条款中约定。暂列金额应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金额主要用于支付监理服务的变更费用。

9.6  货币

除项目专用合同条款另有约定外，委托人采用人民币支付监理服务费用。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在项目专用合同条款中约定。

11.  违约

11.1 监理人违约

本款细化为：

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让或分包监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失；

（5）监理人未按《公路工程施工监理规范》的规定对主要工程或关键工序进行旁站、 巡视或抽检；

（6）监理人未能按照投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足监理服务需求的人员 或设备；

（7）监理人无法履行或停止履行合同；

（8）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2   监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。发生第 11.1.1项（2）目或（4）目情形时，委托人可直接发出解除合同通知。 监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向监理人课以项目专用合同条款中约定的违约金，并由委托人将其违约行为上报省级交通 运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

11.1.3 监理人对委托人损失的赔偿责任 监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，除项目专用合同条款另有约定外，赔偿金应按下式计算： 赔偿金=委托人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例 监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均 应按照本合同条款第 11.5 款的约定办理。

11.1.4 监理人对委托人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

11.2 委托人违约

本款细化为：

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人无正当理由不按时返还履约保证金或缺陷责任期保函；

（5）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。监理人有权向委托人课以项目专用合同条款中约定的违约金。

11.2.3 委托人对监理人损失的赔偿责任 委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，除项目专用合同条款另有约定

外，委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

本条补充第 11.4 款、第 11.5 款：

11.4 赔偿责任的期限

委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的 28 天之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 天之内提出索赔意向，并每隔 7 天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 天之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。

11.5 赔偿的限额

除项目专用合同条款另有约定外，合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第 11.1款和第 11.2 款支付赔偿的最高限额为：

（1）监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的 30%，当达到此限额时，委托人有权 单方面终止监理合同，同时监理人的履约保证金不予退还。

（2）委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。 合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

12. 争议的解决

本条补充： 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对委托人和监理人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担

B.项目专用合同条款

说	明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制项目招标文件中的 “项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条 款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不 同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强 制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强 制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专 用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款 另有约定外”“项目专用合同条款约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种 文字形式表达)。

(3)其他需要补充、细化的内容。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 委托人：宿州交通文化旅游投资集团有限公司。

1.1.3.1  本次进行施工监理招标的项目为 S229下穿盐洛高速段监理

工程地点： 宿州市境内			；

起迄桩号：K0+800～K1+600	；

施工合同标段划分：不划分标段			；

监理合同标段划分：不划分标段			；

工程概况：详见工程量清单和施工图纸。。

1.12 委托人要求

1.12.3 委托人提供国外规范和标准的时间：/，提供数量：/，其 他要求： /。

4. 监理人义务

4.2 履约保证金

4.2.1  缺陷责任期保函金额： /  。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2  工程范围包括：施工图设计范围内的所有内容。

5.1.3  阶段范围包括：施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段。

5.1.4  工作范围包括：各阶段内的所有监理服务工作

5.3 监理内容

□工程同时设置总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室：总监理工程师办公室设立工地试验室，驻地监理工程师办公室不设立工地试验室，总监办工地试验室相应的检查项目和抽检频率： /。

□工程同时设置总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室：总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室均设立工地试验室，总监办和驻地办工地试验室相应的检查项目和抽检频率： /

☑工程只设置总监理工程师办公室：总监理工程师办公室设立工地试验室，工地试验室相应的检查项目和抽检频率：严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，沥青、水泥、钢筋等检测项目允许委托具有相应资质的第三方检测机构检验。

施工图纸及工程量清单范围内监理和环境保护、安全、水土保持监理及日常检测，出具的检测报告需满足专项验收条件。

5.5 监理服务形式

监理服务机构设置：一级监理机构 。 总监理工程师办公室按（组建原则、设立方式）组建，下设 /个驻地监理工程师办公室。

5.6 监理服务目标

5.6.2  对第三方履约管理的服务目标：/。

5.7 委托人对监理人的授权

5.7.1  委托人对监理人的授权权限：参照最新《公路工程施工监理规范》。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理工作：

监理合同签订生效，接到招标人进场通知。

6.2 监理周期延误

由 于 非 监 理 人 责 任 造成 监理 服 务 期 限 延 误 的 ， 延长 监理 服 务 期 限 的计算方法：/；增加监理服务费用的计算方法：监理服务费不予调整。

8. 合同变更

8.1 变更情形

8.1.1  合同变更时，监理服务期限的调整方法：按合同约定；监理服务费用的调整方法：不予调整

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济 效益的，委托人给予监理人如下奖励：/。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1  本合同的报价方式：  固定总价。 在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：不予调整。

9.2预付款

无  预付款

9.3 中期支付

9.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：  /  。

9.4支付方式：①监理驻地建设完成，试验室验收合格付至合同价款的30%

②路面完工后付至合同价款的80%③交工验收合格后付至合同价款的97%，余下3%在缺陷责任期期限满后无息退还。

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额为监理服务费的     /	％。①

11.  违约

第 11.1 款细化为：

11.1 监理人违约

原11.1.2 项修改为：

11.1.2 监理工作实施过程中，因特殊原因需要更换合同人员时，应报委托人审查批复；所有更换人员应在委托人批复后方准予进场。监理人应在接到中标通知书之日7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。更换投标文件中监理人员的，应向委托人提交继任人员的资格、资历详细管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。

11.2 委托人违约

11.2.2 委托人发生违约情况时， 监理人有权向委托人课以违约金， 具体约定如下：   /    。

12. 争议的解决

争议的最终解决方式： 仲裁  ，仲裁机构名称： 宿州 仲裁委员会。

第三节	合同附件格式

附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

宿州交通文化旅游投资集团有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 S229下穿盐洛高速段监理(二次)（项目名称），已接受                   （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目  /  标 段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.  服务范围为工程施工图纸、工程量清单范围内的所有监理服务；

2.  下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元（¥          ），其中：施工阶段（包括施工准备阶段） 	/	元；缺陷责任期阶段    / 	元。

4.总监理工程师： 	。

5.监理工作质量符合的标准和要求：交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格；安全目标：无安全责任事故发生。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：    /   ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：自合同签订之日起至工程缺陷责任期满为止，其中：施工阶段（含施工准备 阶段）监理   /  日历天，缺陷责任期阶段监理  / 日历天。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺 陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本  贰 份、副本  肆  份，合同双方各执正本一份，副本贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人： 	（盖单位章）	监理人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年 	月	日	 	年 	月	日

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，S229下穿盐洛高速段监理(二次) 的项目法人宿州交通文化旅游投资集团有限公司（以下简称“委托人”）与该项目   /  标段的施工监理单位 		（施工监理单位名称，以下简称“监理人”），特订立如下 合同。

1.  委托人和监理人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行S229下穿盐洛高速段监理(二次)合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.  委托人的义务

（1）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（2）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料， 不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。

（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3.  监理人的义务

（1）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证 券、贵重礼品。

（2）监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个 人支付的任何费用。

（3）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档 办公用品等。

4.  违约责任

（1）委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）监理人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察 部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.  本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.  本合同作为S229下穿盐洛高速段监理(二次)合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监 督单位各一份。

委托人： 	（盖单位章）	监理人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年 	月	日	 	年 	月	日

附件三 其他主要监理人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

监理人员的岗位、数量及 资格条件要求应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）的规定设置。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的主要监理人员，不允许更换。 中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件四 主要试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件五 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于		     （委托人名称，以下简称“委托人”）接受		（监理人名称，以下简称“监理人”）于    年  月   日参加S229下穿盐洛高速段监理(二次)（项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）	                 元（¥	         ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：	                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地   址：

邮政编码：

电话：

传真：

2022年	 月	  日

附件六 项目总监委任书

（承包人全称）

（合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名）为（合同工程名称）的项目总监。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：		   （盖单位章）

法定代表人：     	（职务）

（姓名）

（签字）

年	月	日

抄送：  （监理人）

附件七 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于		     （发包人名称，以下简称“发包人”）接受		（承包人名称，以下简称“承包人”）于    年  月   日参加	      （项目名称）	   标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）	                 元（¥	         ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：	                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地   址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年	 月	  日

第五章	委托人要求

一、监理要求

(一)  项目概况

1.项目名称：S229下穿盐洛高速段监理(二次)

2.建设单位：宿州交通文化旅游投资集团有限公司

3.项目概况及建设规模：S229下穿盐洛高速段施工项目建设里程0.8KM，里程范围K0+800～K1+600，按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80km/h，主要包含路基、路面、交通工程、涵洞等，工程总造价约2572万元，计划工期为360天。具体内容详见工程量清单和施工图纸。

(二) 监理范围及内容

本次监理工程主要范围为上述工程施工准备期、施工期、验收与缺陷责任期的全过程监理，包含对工程施工的质量、进度、造价、信息、安全、环保和文明进行管理控制；对建设合同的履行进行监督（以委托人的授权为准）；组织工程验收。 (三) 监理依据

本工程的监理依据如下：

1.适用的法律、行政法规及部门规章；

2.与工程有关的规范、标准、规程；

3.工程勘察文件、设计文件及其他文件；

4.本工程监理的委托合同及补充合同；

5.委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

6.合同履行过程中与监理服务有关的来往函件；

7.在合同执行过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则监理人应采用新的标准或规范进行监理。

8.其他监理依据。

（四）监理人员和试验检测仪器设备要求

详见“合同附件格式：附件三、附件四、附件五”。

二、适用规范标准

（一）通用施工监理规范

执行《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)。

（二）专用施工监理规范

专用施工监理规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016) 的基础上自行编制并纳入“委托人要求”中，但不得与国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。

针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并纳入 “委托人要求”中。

（三）施工技术规范

施工技术规范包括以下内容:

1.本工程施工标段招标文件中的技术规范;

2.所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

（四）国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程

三、成果文件要求

（一）成果文件的组成

成果文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告、监理竣工文件等。

（二）成果文件的深度

应满足《公路工程施工监理规范》的规定和项目档案验收要求。

（三）成果文件的格式要求

应满足《公路工程施工监理规范》的规定和项目档案验收要求。

（四）成果文件的份数要求纸质版文件 3 份、电子版文件 1 份。

四、委托人提供的便利条件

项目监理期间，委托人不为监理人提供生活、交通、网络及通信上的便利，也不提供协助人员。监理人在上述方面所遇到的困难，监理人应自行解决。

五、监理人需要自备的工作条件

（一）监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

（二）监理人自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

（三）监理人自备的交通工具：如出行车辆等

（四）监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

（五）监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

（六）监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

（七）监理人自备的试验用房、样品用房

上述由监理人自行配备的各种工作条件所需的费用已包含在监理人服务费报价清单中，委托人不再另行计量与支付。

六、委托人的其他要求

本项目监理单位驻地实行标准化建设，还应满足以下几个方面要求：

（一）选址要求：为提高工程项目管理的效率，为提高工程项目管理的效率，总

监办选址应充分考虑到工程项目管理的有效性和便利性，还应兼顾考虑生活、交通、通信便利等其他因素。

（二）测量与记录设备配备要求：监理人应按规定和标准提供符合精度要求的测量记录设备以及必要的附件，并负责标定、维修和保养直到工程接收证书颁发为止。

（三）试验检测要求：工地试验室建设标准、试验检测能力及频率应能够满足现场试验检测工作需求及工程建设实际需要，相关费用已包含在监理人服务费报价清单中。

对工地试验室授权参数以外的非常规试验应委托具有相应资质并经委托人认可的试验检测机构进行。

（四）宣传要求：监理人应在室外或室内合适位置设置宣传栏，图表上墙，设置

内容包括工程简介、监理组织结构图、监理人员守则、监理工作剪影、监理工作大事记、监理工作经验交流等内容：

1.所辖标段工程简介；

2.监理组织结构图；

3.监理人员守则；

4.监理工作剪影；

5.监理工作大事记；

6.监理工作经验交流；

7.报刊等。

（五）考勤要求：监理人须按委托人要求配备考勤管理设备，接受考勤管理。

（六）其他要求：

监理人进场前应将驻地建设方案向委托人报备后方可实施，驻地建设方案应包含如下内容：

1.所处具体地理位置、周围环境、进出道路、房屋结构类型、占地面积、建筑面积、房屋内部外部现状等；

2.办公、宿舍、食堂等平面布置图；

3.委托人所做的驻地建设的其他要求

第六章	图纸（另册）

图纸文件联系招标代理机构获取

第七章 投标文件格式

##### (项目名称)监理招标

投	标	文	件

投标人：	                                 （盖单位章）

年	   月	   日

目    录

标前页：投标文件信息摘录表

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金（如有）

四、资格审查资料

五、投标人信誉

六、拟派主要人员及其他主要监理人员

七、技术建议书

八、其他资料

九、施工监理费用清单

标前页：投标文件信息摘录表

投标人：

| 序号 | 详细信息 |  |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册地址 |  |  | P 页 |
| 2 | 法定代表人 | 姓名： |  | P 页 |
| 3 | 成立时间 | 年月 |  | P 页 |
| 4 | 企业性质 |  |  | P 页 |
| 5 | 企业资质 |  |  | P 页 |
| 6 | 注册资本 |  |  | P 页 |
| 7 | 监理业绩 | 业绩 1 | 项目名称： 业绩属性： 交工时间： ，合同价 。 | P ~ 页 |
|  |  | 业绩 2 | 项目名称： 业绩属性： 交工时间： ，合同价 。 | P ~ 页 |
|  |  | …… | …… | …… |
|  |  | 业绩自评分：分 |  | - |

| 序号 | 详细信息 |  |  |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 信用评价等级 | 安徽省： 交通部： |  |  | P 页 |
|  |  | 信用评价自评分：分 |  |  | - |
| 12 | 项目获奖表彰 | 奖励 1：项目名称： 颁奖单位： |  |  | P 页 |
|  |  | 奖励 2：项目名称： 颁奖单位： |  |  | P 页 |
|  |  | ...... |  |  | P 页 |
|  |  | 获奖情况自评分：分 |  |  | - |
| 13 | 监理设施和设备 | P ~ 页 | 12 | 监理大纲 | P ~ 页 |
| 14 | 重、难点分析 | P ~ 页 | 14 | 合理化建议 | P ~ 页 |
| 15 | 承诺函 |  |  |  | P 页 |
| 16 | 国家企业信用信息公示系统“严重违法失信企业名单”查询网页截图 |  |  |  | P 页 |
| 17 | “信用中国”网站“失信被执行人”查询网页截图 |  |  |  | P 页 |
| 18 | 询 标 联 系 人 ： 联 系 电 话 ： |  |  |  |  |

注：1.本表放在目录前的扉页。

一、投标函

致：                   （招标人全称）

根据已收到的                                      （项目名称）的招标文件，我方经考察现场和仔细研究招标文件的全部内容，我方愿以大写           元（¥         ）作为最终报价，承担招标文件规定的全部工作内容，并承诺监理服务期：             ，按合同约定履行监理服务，达到招标文件约定的质量、安全标准。我方拟派的项目总监是：         （姓名），          资格，监理人数为       人，质量控制目标为   合格   。

我方在详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有）及相关附件后做出如下承诺：

1、我方已完全理解并全部接受投标文件的所有要求，并考虑到了潜在所有风险。

2、一旦我方中标，我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

3、我方同意投标文件对投标有效期的规定。在投标有效期以前的任何时间，本投标申请书一直对我方具有约束力，并可随时被接受中标；

4、在制定和签署一份正式协议书之前，本报价函连同贵方的投标文件、书面中选通知书，将构成约束贵我双方的合同。

5、我方的投标有效期为从投标截止之日起90日历天，承诺在投标有效期内不修改、撤销投标申请文件。

6、一旦我方中标，我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，按照投标文件规定向你方递交履约担保。

7、            /              （其他补充说明）

投标人：                        （盖章）

地址：

电话：

法定代表人或委托代理人：    （签字或签章）

日期：      年      月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人授权书

本人    （姓名）系 （投标人全称） 的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

特此委托。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或签章）

身份证号码：

代理人：                               （签字）

身份证号码：

2020年    月    日

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面复印件

（二） 授权委托书

本人	     （姓名）系	            （投标人名称）的法定代表人，现委托	        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	     （项目名称）施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权之日起，至投标有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：	                         （盖单位章）

法定代表人：	                      （签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年	 月	  日

三、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

四、资格审查材料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 / %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表后附企业营业执照、资质证书复印件，企业名录誉查询截图，承诺书等企业资格审查资料。

（二）投标人企业组织机构框图

说明

以框图方式表示

（二）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 交工日期 |  |
| 项目总监或驻地监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

后附相关项目在全国公路建设市场信用信息管理系统中网页截图，网页截图中的信息须满足招标文件规定的资格审查条件。

五、投标人信誉

投标人按照文件要求提供查询截图、承诺书等资料

。

六、拟派主要人员及其他主要监理人员

拟派总监理工程师简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  |  | 从事专业年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册证书及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |  |

后附本项目拟派总监理工程师证件证书、社保、承诺书等资格审查材料，

拟委任的其他主要监理人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称、证号 |  |
|  | / | / | / | / | / | / |

七、技术建议书

（自行编制，格式、字体、排版不作强制要求）

1、监理工作范围：对本项目的监理工作安排，主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

2、现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理项目的组织机构设置。

3、监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理项目的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。

4. 监理工作程序：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述。

5.质量安全清单化管理：响应招标文件要求，对桥涵结构物登记、格式化检查、质量日检评、质量安全达标考核等管控流程、实施方案及保证措施方法进行简要阐述。

6.监理大纲（或监理方案）和措施。

7、本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件、施工图纸及现场考察，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。

8、为更好地完成本工程的监理工作，监理单位可根据以往的经验，对本工程监理工作提出建议。

八、其他资料

①投标人认为有必要提供的其他资料；

②承诺函可参考下列格式：

附件1：

无行贿犯罪承诺函

本人郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及拟派                           项目的项目总监均无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。本公司、法定代表人及拟派项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、计入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（签章）：

年   月   日

附件2：

总监无在岗项目承诺书

我公司自愿参加                      （项目名称）的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

1、参加本项目投标的总监理工程师        （注册号：                ）目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离，包括已中标公示项目。

2、本承诺书及其他投标投标资料均真实有效，愿意接受社会各界监督。如有弄虚作假行为，自愿接受取消投标资格、计入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（签章）：

年   月   日

为便于退还投标人投标保证金，各投标人在开标现场递交此申请单（无需装订至投标文件中），不作为本项目招标文件有效组成部分。

保证金退还申请

安徽屹华公路工程有限公司：

我公司参与贵公司组织的                 （项目名称）项目，于    年   月   日提交投标保证金（¥       元），特此申请退还项目投标保证金。

投标单位账号：

投标单位名称：

开户行：

另附电子交易凭证

申请人（盖章）：

日期：     年   月   日

九、监理服务费用清单

报价清单说明

1.本报价表中各表项目和数量由投标人根据工程需要填写，除此之外，还应在每张报价表后附报价计算说明。如折旧费计算说明中应指出每种监理设施折旧寿命、折旧期、年折旧费等，使用、维修、管理费等计算说明中应指出每年各项费用情况、计算公式等。

2.监理人员配备数量应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往监理工作经验填报。

3.投标人必须配备施工监理所需的监理办公设施（含通信设施）、交通设施、试验设施、生活设施等。监理办公设施（含通信设施）、交通设施、试验设施、生活设施等应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往监理工作经验配置。

4.监理工程师的驻地设施及配备的设备，如交通、通信工具及燃料消耗、维护等均由投标人按规定列入投标报价中。

5.投标人在填报监理服务费用时应综合考虑下列因素：

（1）监理人所提供的各级监理人员应满足委托人在招标文件中提出的最低限度要求。

（2）除合同条款第 8 条约定的变更情形和项目专用合同条款第 9.1.1 项约定的其他情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

（3）在缺陷责任期内，监理人应安排 1 名专业监理工程师专门负责缺陷责任期监理工作，并按照委托人要求，随时前往工程项目现场。

6.投标人因完成本项目施工监理服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均有投标人承担，并包含在所报的单价或总额价内，委托人不单独支付。

7.投标人应认真填写报价清单中所列的监理服务费用各细目的单价和总额价。投标人没有填入单价或总额价的工程细目委托人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在报价清单其他细目的单价或总额价中。

8.在表 2“监理人服务费报价表”和表 4“监理工程师交通设施费报价表”后应附相应项目的单价分析表。

9.投标人在表 2 中填报的各类监理人员的人月单价应包括监理人员的工资、加班费、生活伙食费、奖金及各种补贴等一切费用在内。若监理人员因履行正常监理服务而加班，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。投标报价中应考虑加班费。

10.对于同一个设施或物品，投标人不能重复填报监理服务费用，一经发现，委托人将有权从投标价中扣除多报的费用，投标人对此应予确认，否则，委托人有权取消其中标资格。

监理服务费报价表

表 1 监理服务费用报价汇总表

表 2 监理人员服务费报价表

表 3  监理工程师办公设施费报价表

表 4  监理工程师交通设施费报价表

表 5 监理试验设施费报价表

表 6 监理工程师生活设施费报价表

表 7 监理服务费用支付估算表

附件 1 监理人员工作计划安排表

附件 2	监理设施进出场时间表

###### 表  1  监理服务费用报价汇总表

标段：单位：人民币元

| 序号 | 项 目 | 施工期 | 缺陷责任期 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员服务费 |  |  |  |
| 2 | 监理办公设施费 |  |  |  |
| 3 | 监理交通设施费 (含燃料消耗等费用) |  |  |  |
| 4 | 监理试验设施费 |  |  |  |
| 5 | 监理生活设施费 |  |  |  |
| 6 | 各项费用合计（6=1+2+3+4+5） |  |  |  |
| 7 | 利润（按 6 的百分比报价） |  |  |  |
| 8 | 暂列金额 |  |  | / |
| 9 | 投标报价总计（9=6+7+8） |  |  |  |

。

表 2	监理人员服务费报价表

标段：TS-ZJB

| 序号 | 人员 | 施工期 |  |  |  | 缺陷责任期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （人） | 服务时间 （月） | 单价 [元／人·月] | 金额（元） | 数量 （人） | 服务时间 （月） | 单价 [元／人·月] | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3 监理工程师办公设施费报价表

| 序号 | 施工期 |  |  |  |  |  | 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称及型号 | 数量 | 购置合价 (元) | 折旧费 (元) | 使用费 (元) | 小计 折旧及使用费(元) | 名称及型号 | 数量 | 购置合价 (元) | 折旧费 (元) | 使用费 (元) | 小计 折旧及使用费 (元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

表 4 监理工程师交通设施费报价表

| 序号 | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称及型号 | 数量 （辆） | 单价 （元） | 合价 （元） | 折旧费 （元） | 使用费 （元） | 小计 折旧及使用费（元） | 名称及型号 | 数量 （辆） | 单价 （元） | 合价 （元） | 折旧费 （元） | 使用费 （元） | 小计 折旧及使用费 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

表 5 监理试验设施费报价表

| 序号 | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号 | 数量 | 购置合价 （元） | 折旧费 （元） | 使用费 （元） | 小计 折旧及使用费（元） | 名称 | 型号 | 数量 | 购置合价 （元） | 折旧费 （元） | 使用费 （元） | 小计 折旧及使用费 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

表 6 监理工程师生活设施费报价表

| 序号 | 施工期 |  |  |  |  |  | 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称及型号 | 数量 | 购置合价 （元） | 折旧费 （元） | 使用费 （元） | 小计 折旧及使用费（元） | 名称及型号 | 数量 | 购置合价 （元） | 折旧费 （元） | 使用费 （元） | 小计 折旧及使用费 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

表 7 监理服务费用支付估算表

| 时间 项目 | 年季度 |  |  |  | 年季度 |  |  |  | 缺陷责任期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 监理人员服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理办公设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理交通设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理试验设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理生活设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按附件 1 和附件 2 监理人员和监理设施进场时间及数量安排计算相应的费用。

2.本表各项合计费用应与监理服务费用报价汇总表相一致。

3.本表将作为监理合同履行过程中委托人支付监理费用的参考依据

附件 1	监理人员工作计划安排表

| 序号 | 监理职务 | 监理人员工作计划投入安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驻场时间合计(月) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可按照拟投入本工程监理人员的计划在岗安排据实填报，但不作为监理单位人员进场及支付依据。在岗时间为：进场时间为当月第一日；在岗表示为“√”。

2.现场不同阶段应根据工程实际进展情况和委托人要求组织好进场人员计划，报委托人同意后按要求

附件 2	监理设施进出场时间表

| 时段 | 监理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通设施 | 办公设施 | 生活设施 | 其它 |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 年月至月 |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |